**澧县职业中专学校**

**2021年职教经费绩效报告**

根据《湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）

文件的精神和《澧县财政局关于下达2021年度县本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（澧财发【2021】39号）文件的精神，对“2021年职教经费项目”专项资金开展绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

澧县职业中专学校为县财政一级预算单位，无下级预算单位。学校内设机构包括：办公室、教务处、总务处、学生处、招就办、团委会、学生资助中心、发展规划处、工会9个处室。2021年学校在编教职工327人，离退休教师75人，外聘教师23人。

单位主要职责:

1.学历教育功能。学生毕业属[中专](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=588850)学历。职业教育，也包括部分高中后职业培训，目前是我国职业教育的主体。

2.人才培养功能。培养大量技能型人才与高素质劳动者。在义务教育的基础上进行的毕业后一般都已经掌握了相应的职业技能，步入社会可以胜任某种职业。

3.技能教育功能。在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。

4.社会培训功能。有资质的职校培训中心有鉴定职业工种等级职能，有培训农村剩余劳动力及城镇个人劳动力转移的职能。

（二）项目基本情况

澧县财政局加大对职业教育投入力度，加快发展现代职业教育，改善基本办学条件。县财政于2021年1月全额拨付给学校职教经费343万元。2021年1月至10月，我校完成新建师生食堂一栋基础设施建设项目。基础设施建设投入资金343万元，学校自筹资金1800多万元。新建师生食堂基础设施的修建，使得学校办学条件明显改善，师生生活环境大大增强。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

加强学校基础设施建设，改善学校教育教学基本条件。全面提升师生素质，提高学生专业技能水平。

（二）2021年绩效目标

学校2021年绩效目标是新建师生食堂1栋，新增就餐位2800个，改善师生就餐环境。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（主要指财政资金）实际使用情况。

县财政于2021年1月全额拨付给学校职教经费343万元，学校配套资金1800多万元。完成了新建师生食堂1栋的目标，极大缓解了师生就餐难得局面。使得学校办学条件明显改善，师生生活环境大大增强。

（二）项目资金管理情况，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

资金到位后学校制定了一系列相应的资金管理办法。一是健全工作机制，制定详细科学的工作计划，确保建设规范有序地进行；建立严格的工作制度，每季度召开一次调度会，解决建设中遇到的具体问题，期末进行检查总结；严格落实工作制度，确保项目建设在制度的规范下实施，让建设在监督机制的制约下进行，确保建设质量。二是建立奖惩机制，纳入相关责任人年度考核内容，与政治、经济待遇挂钩，实行奖惩。三是完善并落实《项目建设专项资金管理办法》，项目建设经费实行专户、专帐、专款使用，做到统一管理，专款专用，层层落实，跟踪过程，监测绩效。对项目建设所需投入硬件的采购通过政府公开，执行情况良好。

四、项目组织实施情况

（一）资金到位后，学校成立了以校长任组长，分管总务工作的副校长为副组长，其他党委委员及相关处室主任为成员的专项经费领导小组。资金下达后，学校采用《政府采购法》、《澧县职业中专学校专项资金管理办法》、《澧县职业中专学校采购管理办法》、《澧县职业中专学校食堂管理制度》等相关专项资金管理制度。

（二）完善了资金报销流程，首先由学校相关部门向校长室申请维修或设备购置报告，党委会研究审批同意方案执行。通过政府采购流程，联系投标人，由相应股室负责人验收质量，最后由经办人签字、分管股室校长、总务处主任审核、报送单位法人审批，分管财经校长最终审批支付专项资金。

五、项目绩效情况

（一）拆除原有的老旧食堂，新修建一栋四层建筑面积8300平方米的敞亮新食堂。

（二）新建师生食堂工程施工事故发生率为0，工程按时按质按量完成，未耽误师生正常的工作与学习进度。

（三）师生食堂的新建，扩大了学校影响力，增强家长对学校的可信度，增强学校知名度，得到学生、家长以及社会的一致好评。

六、项目自评结果

根据《2021年度项目支出绩效自评表》，2021年得分95.70分，财政支出绩效评价为优秀。

七、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

在后续的工作计划中，不断完善办学条件，继续加大硬件投入，增强各个专业实训实习设备和教学条件。提高师生整体水平。

澧县职业中专学校

2022年8月