2020年度澧县交通运输局整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

澧县交通运输局为县政府工作部门，是财政全额拨款的行政单位。局机关内设9个股室，分别为办公室、人事教育股、财务统计股、法制股、安全科技股、计划基建股、监察室、创美办、机关工会。下辖县交通建设质量安全监督管理所、县地方海事处、县乡公路管理处、县道路运输管理处4个副科级以上行政事业单位。现有干部职工433人，其中在职在岗297人（含同工同酬人员27人），离退休126人，党员275人，公务用车及执法执勤车辆16台。

（二）主要职责

贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输工作的方针、政策和法规，拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施；负责组织管理全县综合交通运输体系建设，会同有关部门组织全县综合交通运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理；承担道路、水路运输市场监管责任；负责和组织公路及其设施建设、维护；负责全县公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、超限运输整治等方面的交通综合行政执法工作等。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

根据2020年度决算报表体现，2020年度收入总计29010.720184万元：其中财政一般预算拨款（含纳入非税管理）拨款21279.557182万元，政府性基金预算财政拨款5228.00万元，年初财政拨款结转和结余2503.163002万元；支出总计25470.028291万元，结余为3540.691893万元。

2020年支出25470.028291万元：其中基本支出3983.634446万元，项目支出21486.393845万元。基本支出主要包括：工资福利支出3482.546407万元、商品和服务支出468.086319万元、对个人和家庭补助支出33.00172万元。

（二）部门预算收支决算情况（见附件1）

从附件1反映，2020年我局财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正，在严格执行财政财经有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

统筹交通发展、夯实交通基础设施建设和行业管理，加强交通安全监管，强化优质服务与执法管理，着力提高交通运输综合能力，确保交通运输安全、畅通、高效，加快现代交通建设步伐。基本支出厉行节约保运转，降低行政成本，项目经费规范管理促发展，提高资金绩效。

（二）2020年度部门绩效目标

1.建设“四大物流”。重点建设S233火连坡至边山河省级边界路提质改造工程、沅澧快速干线澧县段、澧水右岸码头和大堰垱通用机场四大物流项目，打造水、陆、空立体交通网络。一要确保S233火连坡至边山河省级边界路提质改造工程年末完工。二要高标准抓紧抓实沅澧快速干线澧县段工程进度。三要积极对上汇报，争取澧水右岸码头和大堰垱通用机场项目，挤入“十三五”末期调整规划，构建内通外畅的交通网络。

2.打通“四大动脉”。重点建好安慈高速、郑高公路、金梅公路、荆常城际铁路，打通“三纵三横”骨干网络。安慈高速澧县段争取2021年12月份完成规定任务；积极筹措资金，加快郑高公路、金梅公路征地拆迁建设。

3.实施“四大改造”。积极实施农村公路危桥改造、安保工程、边界路和“断头路”、自然村通组公路“四大改造”工程，奋力打好民生攻坚战，确保全面完成农村公路危桥改造27座、安保工程128公里、边界路和“断头路”95公里，自然村通水泥路492公里。

4.推进“四大改革”。围绕“法治澧州”建设，推进“四大改革”，突出依法行政，强化行业管理，谱写“交通强国”的澧县篇章。一要推进公共交通改革。积极开展公共客运市场调研，完善《澧县城区公共交通发展规划》，科学合理调整和增设公交线路，为广大市民出行提供方便、快捷的公共交通服务；稳妥做好巡游出租车、网约车和顺风车等出行方式的改革工作，推进出租车行业改革，完善企业质量信誉考核和市场退出机制，努力提升服务能力和管理水平。二要推进客运班线改革。加快城乡客运一体化改革工作，完成津澧客运班线公交化改造并投入营运；同时，要按照全面建成小康社会的目标任务，确保行政村通客班车率达100%。三要推进交通融资改革，缓解建设资金压力。四要推进内部机构改革。以事业单位分类改革为契机，稳步推进“精简机构、整合资源、竞争上岗”的内部机构改革，建立交通综合执法体系，打造勤政、廉洁、效能的交通队伍。

四、绩效评价工作情况

根据省县财政绩效评估通知的要求，成立由财务人员、纪检监督人员组成的绩效评价小组，制定方案，召开相关单位会议，布置2020年绩效评价工作。10月中下旬，绩效评价小组形成绩效自评报告和综合评价。

绩效评价主要采取现场核查资料、账目等方式进行，对照年初项目绩效申报方案进行分析，对取得的效果进行综合评价。

五、综合评价结果

根据《澧县交通运输局部门整体支出绩效评价指标表》评分，得分86分。总的来说各项工作推进良好（见附件2）。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，在县委、县政府的正确领导和县人大的重视与监督下，我们严格执行部门预算，切实抓好各项工作，为全县经济发展提供了有力支撑，主要取得了如下成效：

1.交通会战推进有力。我们成立了交通跨越大会战指挥部，坚持所有工作围绕项目转，所有人员围绕项目干，一个项目一个县级领导牵头、一套工作班子主抓、一个建设方案推进，并建立了现场督办、限时办结等一系列举措，健全机制，细化方案，快速推进。全年完成交通投入5个多亿，争取国省补助2亿元。澧北干线和沅澧快线二号大道2、3、4标已建成通车；汽车总站已投入运营；戴家湾码头已全面完工，即将投入运营；安慈高速澧县段预计年底可完成路基和桥涵施工，沅澧快线二号大道5、6、7标年底可完成主体工程施工并通车，1标年底可完成征拆和施工招标；S233火连坡至边山河边界路提质改造工程，年底可建成通车；澧水右岸码头接线工程已完成主体工程，澧水航道和松澧航道疏浚工程已完成前期。所有纳入省、市考核的目标任务均已圆满完成，没有扣分点。

2.民生交通攻坚克难。2020年，省市下达农村公路窄加宽任务141.264公里、自然村通水泥路任务561.72公里、危桥改造28座、安保工程157条线路（252.7公里），12月底可全部完工。同时，进一步加强日常管养，积极开展公路养护竞赛活动，推进“四好农村路”建设，确保干线公路、县乡道好路率分别达85%以上，积极争创“四好农村路”示范县。积极参加扶贫结对，重点支持贫困村基础设施建设，坚决打赢脱贫攻坚战。

3.行业管理规范有序。一是公客市场整治效果明显。面对县城区公交和出租车，以及客运班线矛盾，不回避，不推让，主动作为：一方面主动与经营业主面对面沟通，达成共识；一方面通过公开招标，对县城区已到期的公交线路进行了依法许可，投入新能源绿色公交48台，并逐步更换到位；重新编制了《澧县城市公共交通专项规划》，进一步优化公交线路，完善公交网络，规范经营管理；一方面集中开展了整治轿车、商务车非法经营和打击黑的、黑摩的专项行动，查处黑的黑摩381台次。二是公路治超加压上劲。由县政府制定了《澧县治理车辆超限超载工作方案》，印发了《关于开展车辆超限超载治理的通告》，下发到各乡镇、村居以及厂矿企业;通过县电视台、交通网站和手机报等媒体造势。全天候在县乡道流动巡查，设立3个固定治超点;对重点地域、路段、企业开展综合治理，全力开展公路治超“夏日风暴”行动，查处超载超限车辆389台次。三是水上运输严打严治。由县水上安委牵头，开展了打击船舶超载、非法载客、非危货船舶装运危险化学品、客渡船非法渡运汽车等行动，督促乡镇政府落实了签单发航制度。针对澧水沿线码头污染交办问题，一方面积极向县委、县政府汇报，争取资金和政策支持；一方面主动担当，靠前指挥，攻坚克难，提前2个月完成了黄沙湾码头的关闭任务，羊湖口码头的关闭工作已正在强力推进，12月底前可全部关停复绿。

4.营商环境更加优化。牵头开展优化营商环境走访调研，走访企业16家，召开座谈会5次，下发调查问卷192份。一是立新规，让发展环境好起来。制定并下发了《澧县交通运输系统优化经济发展环境工作方案》《澧县交通运输局优化经济发展环境集中整治行动实施方案》《交通行政执法人员行为规范及过错追究制度》等相关文件。二是列清单，让权力运行亮起来。我们对本系统行政执法依据、行政执法职权、规范性文件等进行了全面清理，进一步明确了行政执法主体、执行有效法律规章、执法职权、行政许可、行政处罚和行政强制事项，报县政府法制办审定后及时在网上予以公示公告。三是抓服务，让工作效能高起来。近年来，我们突出管理与服务并重，一手抓管理，一手抓服务，交通窗口受理率、按时办结率均达100%，未发生一起投诉和行政复议案件，年年被县政务中心授予“满意窗口”。

5.队伍建设激发活力。充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，认真履行党风廉政建设“第一责任人”的主体责任；认真组织“三会一课”“党的报告员宣讲”“主题党日”活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育；局党组坚持每季度听取支部工作汇报，及时指导党建工作，班子成员带头履行“一岗双责”，组织局属6个支部分别开展党员进社区、“主题党日”活动达70次，开展集中扶贫活动25次。同时，结合庆“七一”，开展党性教育，评选优秀党支部、优秀共产党员活动，提振精气神，激发交通人干事创业的热情。

6.安全监管履责到位。全面开展了安全生产大检查、安全隐患大排查和安全隐患大整治，基本做到了一周一检查、一周一通报、半月一调度、一月一会商；认真组织了“安全生产月”活动，举办了危化品运输应急演练；严格执行“三关一监督”、“三不进站、六不出站”制度，全面落实运输企业安全生产主体责任。积极开展“安全生产百日攻坚”和“隐患清零”行动，认真组织道路客运、危货运输、公路桥梁、乡镇渡口安全隐患排查，对3家企业下达了安全整改通知书。全面落实“县管、镇包、村落实”的水上交通安全监管责任，督促镇政府和街道办严格执行“六不发航”和签单发航制度，继续开展水上交通安全专项整治。

七、有关建议

1.及时清理各项往来款项，消除呆帐。对各种往来款项及时清理、结算，调整相关会计科目，并针对往来款的资金性质及时进行相应的处理。

2.加强项目后期管护，确保效益持续发挥。

附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表

2：部门整体支出绩效评价指标表

澧县交通运输局

2021年7月23日

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县交通运输局

| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2020年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 358 |  | 319 |  | 89.37% |  |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 |  | 2020年预算数 |  | 2020年决算数 |  |
| 三公经费 | 406266.83 |  | 404700.00 |  | 404700.00 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 284266.83 |  | 284200.00 |  | 284200.00 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 284266.83 |  | 284200.00 |  | 284200.00 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 122000.00 |  | 120500.00 |  | 120500.00 |  |
| 项目支出： |  |  |  |  |  |  |
| 1、业务工作专项 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 1960091.47 |  | 2910000.00 |  | 4680863.19 |  |
| 其中：办公经费 | 1529716.70 |  | 1525600 |  | 1664670.83 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 406687.77 |  | 370000.00 |  | 417867.58 |  |
| 会议费、培训费 | 23687.00 |  | 200000.00 |  | 23687.00 |  |
| 政府采购金额 | 35894105.00 |  | 270763000.00 |  | 5224138.05 |  |
| 部门整体支出预算调整 | 259129616.36 |  | 319913700.00 |  | 290107201.84 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2018年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过 程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 3 |
|  |  |  |  | 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 3 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  | 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 5 |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 4 |
| 过 程 | 61 | 预算管理 |  | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）*8 |  | 8 |
|  |  | 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 6 |
|  |  |  | 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 90 |