澧县2021年池塘养殖尾水监测项目

绩效自评报告

按照湘农办函〔2021〕212号文件精神，澧县在康湖水产发展有限责任公司、澧县竹天湖水产养殖场实施池塘养殖尾水监测项目，根据2021年省级专项绩效自评工作要求，实施了绩效评价，根据绩效评价的有关规定，形成了本绩效自评报告。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

澧县康湖水产发展有限责任公司建于上世纪80年代初，公司法人李惠，公司有水域面积2950亩，下设四个分场，有养殖户228户，总人口705人，其中管理人员9人，年起水水产品3000吨以上。是农业农村部第十五批水产健康示范场。

澧县竹天湖市场养殖场为省级水产苗种场，是农业部水产健康养殖示范场。全场员工21人，其中水产养殖高级工程师1名、工程师2名，初级以上职称的8名，具有10年以上工龄的熟练技术工人2名。目前该场共有水域面积1040亩，年生产各类优质鱼苗5.5亿尾。

（二）项目资金投入和使用情况

省财政通过《湖南省财政厅关于下达2021年农业资源与安全利用资金的通知》（湘财农指〔2021〕57号）文件，安排澧县池塘养殖尾水监测项目资金50万元，县财政已拨付到两个实施点按规定使用。其中用于养殖尾水监测设备采购资金39.8万元，监测点建设费用10.2万元。

二、项目绩效目标

充分发挥项目资金作用，对养殖基地池塘尾水进行实时监测，及时掌握监测点各项指标变化，并将数据上传到省级监管平台，为分析池塘养殖对水环境造成的影响提供依据。

三、项目产出情况

项目资金通过政府采购平台采购水质监测设备两套，已按照规定按照到位，两个监测点完成沟渠清淤2200米，安装生态浮床45个，53亩监测水体内投放鲢、鳙、草、鲫鱼2500尾共2800斤。

四、项目效益情况

社会及生态效益显著。项目建成之后，养殖尾水监测片区2750亩精养池塘养殖尾水进行了集中排放，监测设备运行正常，数据采集准确并及时上报。

澧县畜牧水产事务中心

2022年4月25日