附件2：

项目经费收支情况表

| 项 目 |  | 预算数 (万元) | 实际数 (万元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 金 来 源 | 1.中央投资 |  |  |  |
|  | 2.省投资 |  |  |  |
|  | 3.其他资金(包括地方投资) | 1344400.00 | 1260285.13 | -84114.87 |
| 资 金 使 用 | 1.前期工作费 | 57000.00 | 57000.00 | 0 |
|  | a.项目立项审查及报批 |  |  |  |
|  | b.项目规划及可行性研究 |  |  |  |
|  | c.项目施工设计 |  |  |  |
|  | d.土地开发整理前清查费用 |  |  |  |
|  | e.工程招投标费 |  |  |  |
|  | f.其他 |  |  |  |
|  | 2.工程施工费 | 1213200.00 | 1129085.13 | -84114.87 |
|  | a.土地平整 | 230400.00 | 138984.15 | -91415.85 |
|  | b.农田水利 | 487300.00 | 258688.36 | -228611.64 |
|  | c.田间道路配套 | 490900.00 | 726812.61 | -235912.61 |
|  | d.农田防护及生态环境保护工程 | 0 |  |  |
|  | e.其他工程 | 4600.00 | 4600.01 | +0.01 |
|  | 3.设备购置 |  |  |  |
|  | 4.拆迁费 |  |  |  |
|  | g.其他 |  |  |  |
|  | 5.工程监理费 | 19700.00 | 19700.00 | 0 |
|  | 6.竣工验收费 | 30500.00 | 30500.00 | 0 |
|  | a.竣工验收与决算 |  |  |  |
|  | b.项目决算审计 |  |  |  |
|  | c.土地重估与登记 |  |  |  |
|  | d.基本农田重划与标记设定 |  |  |  |
|  | e.其他 |  |  |  |
|  | 7.业主管理费 | 24000.00 | 24000.00 | 0 |
|  | a.管理人员支出 |  |  |  |
|  | b.管理公用支出 |  |  |  |
|  | 8.乡村工作经费补助支出 |  |  |  |
|  | 9.不可预见费 |  |  |  |