2015年度澧县复兴镇陈岗村土地开发项目绩效评价报告

根据湖南省绩效评价工作要求及澧县财政局《关于开展2016年度绩效重点评价的通知》（澧财发〔2017〕24号）文件精神，县财政局绩效评价工作领导小组于2017年7月上旬重点对复兴镇陈岗村土地开发项目实施了绩效评价。根据绩效评价有关规定，形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

澧县复兴镇陈岗村土地开发项目是县级投资的开垦费项目，项目区位于复兴镇陈岗村，经澧县发展和改革局【2015】57号批复：土地整理规划建设总面积9.07公顷（136.05亩），其中新增耕地7.7公顷（115.5亩）；计划总投资68.94万元，建设资金由县财政落实。项目主要工程任务是土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、其他配套工程等（附表1）。

该项目委托中科高盛咨询集团有限公司实行国内公开招标，湖南省恒瑞建设工程有限公司被择优选拔为该项目的施工单位参与项目建设，于2016年4月开工建设，2017年3月已竣工，并通过项目初验。

项目绩效目标：1. 检查复兴镇陈岗村土地开发项目工程是否按计划完成；2. 复兴镇陈岗村土地开发项目专项资金否及时、足额拨付到项目实施单位；3.资金的使用是否达到了预期的效果和目标。

二、项目资金投入和使用情况。

2015年度复兴镇陈岗村土地开发项目专项资金68.94万元， 已拨付到项目实施单位39.58万元，因项目未进行结算评审待结算资金29.36万元（附表2）。

1.工程施工费61.64万元，已支付36.98万元（其中：土地平整18.49万元、农田水利建设18.49万元），待结算24.66万元。

2.其他费用7.30万元，已支付2.60万元（其中：招投标工作费0.4万元、竣工验收经费0.72万元、业主管理费0.15万元、工程监理费1.33万元），待结算4.70万元。

三、项目绩效综合评价情况。

1.绩效评价目的。通过对2015年度复兴镇陈岗村土地开发整理建设项目资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。为今后年度安排财政资金提供重要依据。同时，总结经验，分析问题，采取措施，改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，进一步完善我县绩效评价工作体系。

2.绩效评价过程。7月中旬，县财政绩效评价小组结合被评价单位实际情况,采取听取情况介绍、内控制度测试、检查财务会计资料、检查项目的实施与管理、验收、档案管理资料、问卷调查、实地走访、重点核实等必要的工作程序进行现场评价。根据澧县国土资源局土地整理中心报送的绩效自评报告和《2015年度澧县复兴镇陈岗村土地开发项目资金绩效自评表》等资料结合现场调查情况进行汇总、分析等，形成评价结论。

3.绩效评价结果。复兴镇陈岗村土地开发项目的实施，新增了耕地面积，改良了土壤肥力，对水土保持、促进农业产业结构调整、改善农业生态环境、建设高产、优质农业、增加农民收入起到了显著的促进作用。通过实地调查走访，复兴镇老百姓对此感到满意，认为该项目解决了他们种地难、排灌难的问题，也增加了他们的收入。根据绩效评价指标评分体系评分，得分 90.5 分，财政支出绩效为“ 优秀 ”（附表3）。

四、项目主要绩效情况

该项目从社会效益、生态效益、经济效益、群众满意度4方面考量，符合项目设计要求，社会、生态、和经济效益明显。

社会效益方面：按照田间沟垄、田埂成型等，保证熟土层后0.3米的标准土地翻耕后新增耕地7.7公顷。

生态效益方面：按现浇砼护坡40米的标准，新增塘坝护坡1处；整修堰塘4口，清淤土方11238立方米，除杂1450平方米；按底宽0.4米，深0.6米的标准新修土沟4条和矩形砼沟2条全长1285米；新修过路涵管1处（预制安装C20现浇砼底座，进出口浆砌块石挡墙；Φ500涵管）；新增田间分水管28处（项目区每处4米长的过田间道14处。每处1米长的过田埂14处，均采用Φ300预制砼管）；按照路面宽2米，素土填筑标准新修生产道5条1175米；整修一级田间道5条1692米（其中：路面宽4米，3米路面现浇0.2米后的C25砼路面一条。路面宽3.5米，其中2.5米砼路面现浇0.2米后的C25砼路面4条）；新修二级田间道2条345米，路面宽3米，其中2.5米路面铺设0.1米厚的碎石；   其它工程：建设标志牌1块，小标示牌20块。美化了农村的生产和生活环境，提高了土壤肥力，解决了排灌问题，土地质量及水土流失治理效果明显。

经济效益方面：直接拉动了全县重点建材物资如水泥、砂的消费，产生了一定的经济效益。土地整理后水稻每公顷产量可达12吨，按市场价0.18万元/吨计算，可增加产值2.16万元/公顷，油菜每公顷增产约0.45吨左右，按市场价0.32万元/吨计算，可增加产值0.14万元/公顷。扣除生产过程中的各类生产成本0.54万元/公顷·年，合计净产值1.76万元/公顷，则水田可净增产值13.552万元。

群众满意度方面：通过田、水、路、林、渠的改造，全域可进行机械化操作，大大降低了劳动成本，全部农田可直流灌溉，确保了旱涝保收。对部分乡镇的调查了解结果显示，人民群众对我县土地整理项目满意度比较高。

五、项目存在的问题

存在的问题未及时进行结算评审。

复兴镇陈岗村土地整理开发项目从2016年4月动工到2017年3月竣工，到目前为止，投资评审中心已送达结算评审征求意见稿，国土局未及时反馈意见，导致未出结算评审结论，工程款未结清，未进行审计。

六、有关建议

1.建议对送达的结算评审征求意见稿及时反馈意见，得出结算评审结论，按照合同及时结清工程款。

2.搞好审计，根据审计结论及时整改。

2017年7月21日