澧县公路建设养护中心

公路养护专项资金绩效自评报告

- 项目概况

- 项目单位基本情况

澧县公路建设养护中心为全额拨款的事业单位，局机关参照公务员法管理。机关设6个股室（办公室 、人事股、财务股、养路工程股、机务安全股、路政股），下设养护中心（辖临城、建新、城头山、当市、荣家河、火连坡6个公路站）和当市公路超限检测站。养护里程218.933公里，其中:干线164.483公里，支线54.45公里，养护人员62人。

(二) 项目基本情况简介

公路养护专项资金主要用于公路的日常养护，其范围为：路基、路面、桥涵、交通工程及沿线设施、绿化、公路站房的小型维修。

- 项目绩效目标

(一) 项目绩效总目标

保持公路况与服务水平稳定，确保公路安全畅通，延长公路使用寿命，创造“畅洁绿美安”的公路环境。

（二） 2019年绩效目标

负责全局管养线路的小修保养工作，对各公路站业务指导和监督检查，对全线的公路及其构造物定期进行普查与检测，实施水毁抢修，安保设施的维护。

三、项目资金使用及管理情况

- 项目资金安排落实、总投入情况分析：

我局根据《湖南省普通公路小修保养费用估算指标》，结合我局路况实际，2019年财政安排养护专项资金290.3万元，实际拨付到290.3万元。

（二） 项目资金实际使用情况：

财政安排养护专项资金290.3万元，实际拨付到位290.3元，项目总投入290.3万元，其中：1、日常养护支出95.32万元，用于道路的清扫、保洁；砂石等材料采购；养护机械的维修、油料；公路设施的油漆费等；2、安保工程20.46万元，3、水泥路清灌缝15.72万元，4、公路水毁恢复工程54.28万元，5、桥梁维修16.25万元，6、公路挖补坑槽34.54元，7、道路标线13.78万元，8、G353线破碎板处治工程30万元，9、公路通行安全应急处治9.95万元。

（三）项目资金管理情况分析：

为加强项目资金的使用管理，我局严格执行年初预算，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。项目的实际支出符合财政法规和财务管理制度，没有截留、挤占、挪用等情况，全部用于公路小修养护建设。

四、项目组织实施情况

- 项目组织情况分析：

我局对项目的支出做到先摸底、评估、预算、局总支研究同意、签订合同、监督、质量跟踪、按养护技术规范验收。具体完成的工作详见附表。

- 项目管理情况分析：

为保证项目质量和项目实施，在每个项目实施前做到细致考察、评估，制定项目管理制度，指定专人监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。使公路养护项目投入发挥其经济性、效率性、有效性和可持续性等。

五、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

具体如下：1、项目的经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，没有超支。主要用于公路的日常养护、水毁抢修、安保设施、抗冰灾、桥梁养护等支出。2、项目的效率性：项目实施按省、市局年初下达的目标任务实施，有计划的实施项目任务，上路率达到了100%。3、项目的有效性：保证了所管养里程（218.933公里）路况与服务水平的稳定，国、省道好路率达到了95%，县道好路率达到了85%，延长公路使用寿命，创造了“畅洁绿美安”的公路环境，对边山河等四座危桥进行了检测，及进消除了隐患。4、项目的可持续性：项目完成后我局对后续的政策、资金、管理进行了认真地分析，主要有：在项目政策上要实行专款专用；在资金上严格控制资金支出；在管理上实行多层管理。

六、项目的自评结果

公路养护专项资金使用规范、合理，通过日常养护、水毁抢修、安保设施维修等工作的开展，改善了路容路况，延长了公路使用寿命，取得了很好的社会效益,自行评价得分95分，自评结果为“优”。

七、其他需要说明的问题

- 后续工作计划

根据上报小修保养养护计划，合理调整养护资金使用，保证做到无侵占、无截留、无挤占、无挪用项目资金现象。

- 主要经验做法、存在的问题和建议

1、主要经验做法，我局有专业的养护队伍和技术人员，制定了相应的管理制度，项目资金公开制度，在项目实施过程中的管理和监督，才能使项目在有限的资金中顺利进行和质量保证。

2、存在的问题，因为资金有限，项目资金只能保证养护比较突出的问题。

3、建议：（1）我局管养范围大，建议根据公路路况适当加大项目资金的投入；（2）公路建设规划远不能满足老百姓的需求。