附件

常德市建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：常德市澧县原闸口克清石煤矿历史遗留场地综合治理工程

工程编号：43072320250610990032

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本信息(对照立项批复填写） | 建设单位 | 澧县火连坡镇人民政府 | 企业信用代码 | 114307230064227812 |
| 具体地点 | 常德市澧县火连坡镇羊耳山村境内 | | |
| 投资类型 | 国有投资 | 项目类别 | 其他 |
| 建设工程规划许可证编号 | 2307-430723-04-05-304153 | | |
| 立项文号 | 澧发改审【2023】175号 | | |
| 立项批准机关 | 澧县发展和改革局 | | |
| 立项批复时间 | 2023-07-03 | 立项机关级别 | 区县级 |
| 总面积  （平方米） | / | 总投资  （万元） | 2160 |
| 建设性质 | 新建 | 工程用途 | 其它 |
| 建设规模 | 污染修复工程，总投资2160万元，对澧县原闸口克清石煤矿历史遗留废渣场地管控面积35963m2、管控废渣18.5万m3、防渗措施41907m2、生态恢复37095m2。 | | |
| 计划开工 | 2023年11月 | 计划竣工 | / |
| 施工单位招投标信息(对照中标通知书填写） | 中标通知书编号 | TTZB-2023-100 | 开标时间 | 2023.10.13 |
| 中标金额  (万元) | 1945.367631 | 面积(平方米) | 32247 |
| 发包单位名称 | 澧县火连坡镇人民政府 | 中标单位名称 | 湖南德益环保工程有限公司 |
| 招标代理机构 | 湖南拓天工程项目管理有限公司 | 联合体承包单位名称 | / |
| 项目负责人 | 韩小兰 | 项目负责人证书编号 | 湘243002180118 |
| 工程概况 | 污染修复工程，总投资1945.3676万元。 | | |
| 中标范围 | 常德市澧县原闸口克清石煤矿历史遗留场地综合治理工程施工，具体施工内容 详见本工程《工程量清单及图纸》 | | |
| 施工合同信息(对照施工合同填写） | 合同名称 | 常德市澧县原闸口克清石煤矿历史遗留场地综合治理工程合同协议书 | | |
| 合同类别 | 施工 | 承包单位 | 湖南德益环保工程有限公司 |
| 合同编号 | HLP2023-2019 | 合同金额  （万元） | 1945.3676 |
| 项目负责人 | 韩小兰 | 身份证号码 | 430723198411\*\*\*\*\*\* |
| 建设规模 | 污染修复工程，总投资1945.3676万元 | | |
| 合同承包内容 | 常德市澧县原闸口克清石煤矿历史遗留场地综合治理工程施工，  具体施工内容详见本工程《工程量清单及图纸》。 | | |
| 合同签订日期 | 2023-10-28 | 记录登记时间 | 2023-10-28 |
| 计划开工日期 | 2023-11-6 | 计划竣工日期 | 2024-9-5 |
| 合同工期 | 300日历天 | 质量目标 | 合格 |
| 施工许可信息(对照施工许可证，开工报告填写） | 工程名称 | 常德市澧县原闸口克清石煤矿历史遗留场地综合综合治理 工程 | 施工许可证编号 | / |
| 施工企业 | 湖南德益环保工程有限公司 | 监理企业 |  |
| 设计企业 | 中蓝长化工程科技有限公司 | 设计项目负责人 | 周屹 |
| 勘察企业 |  | 勘察项目负责人 |  |
| 合同金额（万元） | 1945.3676 | / |  |
| 发证日期 | 2023-11-6 | 合同工期 | 300天 |
| 合同开工日期 | 2023-11-6 | 合同竣工日期 | 2024-9-1 |
| 建设规模 | 污染修复工程，总投资1945.3676万元 | | |
| 项目负责人 | 韩小兰 | 项目负责人身份证号码 | 430723198411\*\*\*\*\*\* |
| 项目负责人证书编号 | 湘243002180118 | | |
| 技术负责人 | 池中华 | 技术负责人身份证号码 | 430721198309\*\*\*\*\*\* |
| 技术负责人证书编号 | B08161070000000023 | | |
| 竣工验收备案信息(对照竣工验收备案填表，非房建市政工程对照竣工验收报告填写） | 竣工验收备案编号 | / | | |
| 实际造价  （万元） | 1945.3676 | 实际面积  （平方米） | / |
| 实际建设规模 | 污染修复工程，总投资1945.3676万元 | | |
| 实际开工  日期 | 2023-11-06 | 竣工验收  备案日期 | 2024-6-3 |
| 实际竣工  日期 | 2024-4-22 | 结构体系 | 其它 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）** | | | | |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南德益环保工程有限公司 | 项目负责人 | 韩小兰 | 430723198411\*\*\*\*\*\* | 湘2430021  80118 |
| 湖南德益环保工程有限公司 | 技术负责人 | 池中华 | 430721198309\*\*\*\*\*\* | B08161070000000023 |
| 湖南德益环保工程有限公司 | 施工员 | 刘鑫 | 430524199112\*\*\*\*\*\* | 0432010194315004987 |
| 湖南德益环保工程有限公司 | 质量员 | 于朝霞 | 430821198106\*\*\*\*\*\* | 0432010694317008887 |
| 湖南德益环保工程有限公司 | 安全员 | 陶峥 | 430481199004\*\*\*\*\*\* | 湘建安C2（2020）0800041 |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设计人员信息表** | | | | | |
| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| 中蓝长化工程科技有限公司 | 设计负责人 | 周屹 | 430702198307\*\*\*\*\*\* | 4300176-B006 | 环保工程师 |