## 澧审公告〔2025〕5号

关于2022至2024年度养老机构项目建设资金、民办养老机构运营补贴的专项

审计调查结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定及市、县两级联动审计工作要求，2025年7月至8月，澧县审计局组织对澧县2022至2024年养老机构项目建设资金、民办养老机构运营补贴进行专项审计调查。现将审计调查结果公告如下：

一、被调查事项的基本情况

2022至2024年上级专项资金中安排的养老机构建设资金合计590万元，其中彩票公益金390万元、民政事务专项资金200万元，涉及6个养老机构部分新建或改扩建工程。另外，2021年9月、10月通过省政府代为发行新增政府专项债券14000万元用于澧县医养中心建设项目，此工程在2022至2024年期间实施。2022至2024年民办养老机构运营补贴资金合计60万元，涉及4家养老机构。

二、审计调查评价及发现的主要问题

近年来县民政局、县财政局等单位在上级部门的推动和县委、县政府的领导下，开展了养老项目建设工作，在提高特困老年人群体生活质量、推动养老事业发展方面发挥了一定的作用。但在审计过程中也发现了以下问题：

（一）资金使用方面存在的问题

- 特困人员供养机构护理型床位建设资金使用欠规范。

- （二）项目程序方面存在的问题

1.项目建设程序不规范；

2.澧南镇敬老院无变更审批程序改变项目建设内容，与绩效目标不一致，且面临资产闲置风险。

- （三）政策落实方面存在的问题

1.护理型床位建设工作有欠缺，重数量、轻质量，重建设、轻管理；

2.养老护理人员配比不足；

3.变相挤占集中供养特困人员护理费；

4.未按照文件标准分配发放民办养老机构运营补贴。

（四）其他方面存在的问题

1.澧县医养中心建设项目资产收益远不够偿还融资成本，增加政府债务风险；

2.国有资产有偿使用收入未上缴县财政。

三、审计调查发现问题的整改情况

对本次养老机构项目建设资金、民办养老机构运营补贴的专项审计中发现的问题，县审计局依法出具了审计报告。县民政局收到审计报告后召开了整改工作专题会，制定了整改工作方案。

截至公告日止，尚未到整改期限，整改工作正在进行中。

澧县审计局

2025年12月29日