附件1

澧县2025年提前批以工代赈示范工程中央预算内投资计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 省 （区  、  市） | 地(市 、州) | 县(市 、区) | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模汇总 | 建设内容汇总 | 拟开工日  期（年/  月） | 拟完工日  期（年/  月） | 投资类别 | 总投资 | 已下达投 资 | 已下达投 资 | 本次申 请投资 | 部门 和地 方采 取的 资金 安排 方式 | 项目  （法  人）单  位 | 项目责任 人 | 日常监  管直接  责任单  位 | 日常监 管直接 责任单 位监管 责任人 | 预计带 动当地 群众务 工人数 | 预计发  放劳务  报酬金  额 | 预计培  训务工  群众人  数 | 预计 设置 公益 性岗 位个 数 | 其中，对易地搬  迁脱贫群众吸纳  带动情况 | | 所采 取的 综合 赈济 模式 类型 | 项目承 接方式 | 项目计划采  取的劳务组  织模式 | 备注 |
| 预计吸 纳易地 搬迁群 众务工 人数 | 计划发  放劳务  报酬规  模 |
| （万元） | （万元） | （万元） | （万元） |  |  |  |  |  | （人） | （万元） | （人） | （人） | （人） | （万元） |  |  |  |  |
| 1 | 湖南 省 | 常德 市 | 澧县 | 澧县甘溪  滩镇易地  搬迁安置  点周边基  础设施配  套以工代  赈项目 | 新建 | 路面硬化、渠道清淤、护岸护砌、修建机耕道等 | 路面硬化1500米，80米堰堤护岸；堰塘清淤4亩，80米堰堤护岸护砌、修建机耕道500米，河堤护岸280米等 | 2024年11月 | 2025年10月 | **总投资** | 283 |  |  | 283 | 直接 投资 | 澧县 甘溪 滩镇 政府 | 粱 继 强 | 澧县发展和改革局 | 雷鸣 | 100 | 89 | 100 | 5 | 10 | 5 | 公益 类 | 其它 | “乡镇政府+乡建公司+当地群众” |  |
| **中央预算内投资** | 283 |  |  | 283 |
| **地方预算内投资** |  |  |  |  |
| **其它地方财政性建设资金** |  |  |  |  |
| **其它投资** |  |  |  |  |

附件 2

澧县2025年以工代赈示范工程

中央预算内投资计划绩效目标表

（2025 年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | | 以工代赈 | |
| 申报地方或单位 | | | | 澧县发展和改革局 | |
| 申请中央预算内投资（万元） | | | | 283 | |
| 总体 目标 | 甘溪滩镇实施以工代赈项目，支持实施一批新建主要进行路面硬化、渠道清淤、护岸护砌、修建机耕道等基础设施建设。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 实施效果指标 | 产出指标 | 劳务报酬占中央投资比例 | | ≥30% |
| 效益指标 | 项目区基础设施条件 | | 持续改善 |
| 满意度指标 | 参与工程建设的务工群众满意度 | | ≥90% |
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时 | | ≤20 个工作日 |
| “两个责任”按项目落实到位率 | | 100% |
| 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | | ≥95% |
| 年度计划投资完成率 | | ≥95% |
| 项目管理指标 | 项目开工率 | | ≥95% |
| 超规模、超标准、超概算项目比例 | | 0 |
| 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | | ≤1% |